|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **СЕРГИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  25.01.2023 № 9-п  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» |  |  |

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=6DE8AAF44171AD13FB404008AF6E0FD0A1C8B8DBDD3DDD79F7B5607690D55C485D598EEB4B6AQ8O3D) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 05.10.2017 № 61-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сергиевский сельсовет», руководствуясь Уставом муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023- 2030» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление 118-п от 11.11.2022 г «Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023 – 2025 годы и на период до 2028 года».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента его обнародования

Глава муниципального образования В.В. Вебер

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Сергиевский сельсовет

Оренбургского района

Оренбургской области

от 11.11.2022 г №118-п

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»**

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургский района Оренбургской области |
| Соисполнители Программы | МП ЖКХ «ЭНЕРГИЯ» МО Сергиевский сельсовет; проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) |
| Подпрограммы Программы | 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»;  2. «Дорожное хозяйство»;  3. «Развитие системы градорегулирования»;  [4. «Жилищное хозяйство»](#Par1193);  5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;  6. «Развитие в сфере благоустройства территории»;  7. « Социальная поддержка граждан»  8. «Обеспечение жильем молодых семей» |
| Цели Программы | создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  улучшение инвестиционного климата территории за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;  формирование позитивного отношения к развитию территории поселения;  активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения; |
| Задачи Программы | реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей;  повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры поселения;  повышение безопасности дорожного движения;  обеспечение деятельности в сфере национальной экономики;  обеспечение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения;  обеспечение деятельности в сфере благоустройства территории поселения;  определение деятельности органов местного самоуправления в области природоохранных мероприятий;  определение ресурсного потенциала территории и рационального природопользования; |
| Целевые индикаторы Программы | общие в целом для Программы:  ввод в действие объектов социальной сферы;  ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры;  количество автомобильных дорог;  проведение реконструкции внутри поселковых дорог;  увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой;  улучшение качества работ по благоустройству территории поселения; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023 - 2030 годы. |

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общие в целом для Программы:  объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 27511 тыс. рублей (прогноз), в том числе на реализацию подпрограмм и по годам:  1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» - 2040 тыс. рублей в том числе:  2023 год -270 тыс. руб.,  2024 год -270 тыс. руб.,  2025 год -250 тыс. руб.,  2026 год -250 тыс. руб.,  2027 год -250 тыс. руб.,  2028 год -250 тыс. руб.,  2029 год -250 тыс. руб.,  2030 год -250 тыс. руб.,  2. «Дорожное хозяйство» - 19710 тыс. рублей;  2023 год -5901 тыс. руб.,  2024 год -1580 тыс. руб.,  2025 год -3964 тыс. руб.,  2026 год -1653 тыс. руб.,  2027 год -1653 тыс. руб.,  2028 год -1653 тыс. руб.,  2029 год -1653 тыс. руб.,  2030 год -1653 тыс. руб.,  3. «Развитие системы градорегулирования» - 0 тыс. рублей;  2023 год -0 тыс. руб.,  2024 год -0 тыс. руб.,  2025 год -0 тыс. руб.,  2026 год -0 тыс. руб.,  2027 год -0 тыс. руб.,  2028 год -0 тыс. руб.,  2029 год -0 тыс. руб.,  2030 год -0 тыс. руб.,  [4. «Жилищное хозяйство»](#Par1193) - 0 тыс. рублей;  2023 год -0 тыс. руб.,  2024 год -0 тыс. руб.,  2025 год -0 тыс. руб.,  2026 год -0 тыс. руб.,  2027 год -0 тыс. руб.,  2028 год -0 тыс. руб.,  2029 год -0 тыс. руб.,  2030 год -0 тыс. руб.,  5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» - 4022 тыс. рублей;  2023 год -694 тыс. руб.,  2024 год -694 тыс. руб.,  2025 год -439 тыс. руб.,  2026 год -439 тыс. руб.,  2027 год -439 тыс. руб.,  2028 год -439 тыс. руб.,  2029 год -439 тыс. руб.,  2030 год -439 тыс. руб.,  6. «Развитие в сфере благоустройства территории» -1739 тыс. рублей.  2023 год -527 тыс. руб.,  2024 год -257 тыс. руб.,  2025 год -135 тыс. руб.,  2026 год -164 тыс. руб.,  2027 год -164 тыс. руб.,  2028 год -164 тыс. руб.,  2029 год -164 тыс. руб.,  2030 год -164 тыс. руб.,  7. « Социальная поддержка граждан» - 0 тыс. руб.,  2023 год -0 тыс. руб.,  2024 год - 0 тыс. руб.,  2025 год - 0 тыс. руб.,  2026 год - 0 тыс. руб.,  2027 год -0 тыс. руб.,  2028 год -0 тыс. руб.,  2029 год -0 тыс. руб.,  2030 год -0 тыс. руб.,  8. «Обеспечение жильем молодых семей» - 0 тыс. руб.,  2023 год -0 тыс. руб.,  2024 год -0 тыс. руб.,  2025 год -0 тыс. руб.,  2026 год -0 тыс. руб.,  2027 год -0 тыс. руб.,  2028 год -0 тыс. руб.,  2029 год -0 тыс. руб.,  2030 год -0 тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | общие в целом для Программы:  достижение совокупного экономического эффекта в развитии территории;  увеличение ввода в действие объектов социальной сферы;  увеличение ввода в действие объектов инженерной инфраструктуры;  количество автомобильных дорог;  наличие долгосрочного плана реализации развития поселения;  улучшение качества обеспечения деятельности органов местного самоуправления в решение вопросов местного значения;  эффективное расходование бюджетных средств и оптимизация управления муниципальными финансами. |

1. Характеристика проблемы программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023 - 2030 годы» охватывает вопросы муниципальной поддержки, направленной на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Создание условий для устойчивого развития территории является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность и благосостояния граждан.

2. Основные цели, задачи, сроки реализации программы

Программа разработана для достижения следующих целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- улучшение инвестиционного климата территории за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

- формирование позитивного отношения к развитию территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения.

Для достижения целей в области устойчивого развития сельской территории в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры поселения;

- повышение безопасности дорожного движения;

- обеспечение деятельности в сфере национальной экономики;

- обеспечение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- обеспечение деятельности в сфере благоустройства территории поселения;

- определение деятельности органов местного самоуправления в области природоохранных мероприятий;

- определение ресурсного потенциала территории и рационального природопользования;

- обеспечение деятельности в сфере физкультуры и спорта;

- обеспечение деятельности в сфере социальной политики;

Сроки реализации подпрограммы – 2023-2030 годы. Этапы реализации не выделяются.

3. Перечень и описание программных мероприятий

Основной перечень и описание программных мероприятий представлен совокупностью основных мероприятий и описаний подпрограммных мероприятий согласно таблице № 1.

4. Ожидаемые результаты реализации программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- достижение совокупного экономического эффекта в развитии территории;

- увеличение ввода в действие объектов социальной сферы;

- увеличение ввода в действие объектов инженерной инфраструктуры;

- количество автомобильных дорог;

- наличие долгосрочного плана реализации развития поселения;

- улучшение качества обеспечения деятельности органов местного самоуправления в решение вопросов местного значения;

- эффективное расходование бюджетных средств и оптимизация управления муниципальными финансами.

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в качестве целевых индикаторов и показателей подпрограммных мероприятий согласно таблице № 2, основными из которых являются:

- ввод в действие объектов социальной сферы;

- ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры;

- количество автомобильных дорог;

- увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой;

- улучшение качества работ по благоустройству территории поселения.

- улучшение качества жизни незащищенных слоев населения

-увеличение вовлекаемости граждан в развитие физической культуры и спорта

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену

в случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

- экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги;

- законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации, Оренбургской области, нормативно-правовых актов муниципального образования, ограничивающие возможность реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий.

5. Ресурсное обеспечение программы

Программные мероприятия осуществляются в рамках деятельности администрации муниципального образования сельского поселения средства, на содержание которых учитываются в муниципальной программе «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030». Ежегодные объемы бюджетных ассигнований программных мероприятий уточняются в соответствии с утвержденным бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и плановый период с учетом выделенных на реализацию программы финансовых средств. В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных настоящей программой, заказчик программы вносит в нее соответствующие изменения.

Ресурсное обеспечение программы состоит из совокупности ресурсного обеспечения подпрограммных мероприятий согласно таблицам № 3,4.

6. Механизм реализации, система управления реализацией программы

и контроль хода ее реализации

Механизм реализации программы основан на принятии администрацией муниципального образования решений в пределах своих полномочий, осуществлении взаимодействия с органами местного самоуправления района, органами государственной власти Оренбургской области, а также с федеральными органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, иными организациями и прочими лицами. Данное взаимодействие производится посредством официальной переписки, использования каналов межведомственного взаимодействия, формирования и участия в деятельности совещательных органов и иных методов работы.

Информация о ходе и результатах работы по исполнению программы формируется как путем сбора, обобщения и анализа информации, которая формируется в процессе собственной деятельности администрации, так и путем направления запросов и получения информации по ним, сбора и анализа данных. Закупки товаров, работ, услуг, связанных с реализацией программы, предусматриваются в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Контроль за ходом выполнения программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы

Экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в достижении ее ожидаемых результатов.

8. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) будет ежегодно проводиться с использованием показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) посредством мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, что позволяет проанализировать ход выполнения программы (подпрограммы) и выработать правильное управленческое решение.

Оценка эффективности программы (подпрограммы) будет производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными программными (подпрограммными) значениями.

Методика оценки эффективности программы (подпрограммы) (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки ее результативности, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы (подпрограммы), в процессе (ежегодно) и по итогам реализации программы (подпрограммы).

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целевых значений показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) (результативность);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) (полнота использования средств);

3) комплексная оценка эффективности реализации программы (подпрограммы).

1. Расчет результативности, из них:

1.1)Расчет результативности по установленным программой (подпрограммой) значениям целевых показателей (индикаторов) проводится по формуле:

****, где:

Ei – степень достижения i - показателя (индикатора) программы (подпрограммы) (проценты);

Tfi – фактическое значение показателя (индикатора);

TNi – установленное программой (подпрограммой) целевое значение показателя (индикатора).

1.2) В целом общий расчет результативности реализации программы (подпрограммы) проводится по формуле:

, где:

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) (проценты);

n – количество показателей (индикаторов) программы (подпрограммы).

В целях оценки степени достижения запланированных результатов программы (подпрограммы) устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Е равно или больше 90,0 процентов, степень достижения запланированных результатов программы (подпрограммы) оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Е равно или больше 75,0 процентов, то степень достижения запланированных результатов программы (подпрограммы) оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Е меньше 75,0 процентов, степень достижения запланированных результатов программы (подпрограммы) оценивается как неудовлетворительная.

2) Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) (полнота использования средств)производится по следующей формуле:

, где:

П – полнота использования бюджетных средств (проценты);

ЗФ – фактические расходы бюджета поселения на реализацию программы (подпрограммы) в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию программы (подпрограммы) в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) (полнота использования средств), полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если полнота использования бюджетных средств П и значение показателя результативности Е равны или больше 90,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как высокая;

если полнота использования бюджетных средств П равна или больше 75,0 процентов и значение показателя результативности Е равно или больше 75,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как удовлетворительная;

если полнота использования бюджетных средств П равна меньше 75,0 процентов и значение показателя результативности Е меньше 75,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как не удовлетворительная.

3) Комплексная оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) определяется по формуле:

КО = 0,4 x П + 0,6 x Е, где:

КО – комплексная оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) (проценты);

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) (проценты);

П – полнота использования бюджетных средств (проценты);

Для комплексной оценки эффективности реализации программы (подпрограммы) используются следующие критерии:

если значение КО равно или больше 90,0 процентов, то эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается как высокая;

если значение КО равно или больше 75,0 и меньше 90,0 процентов, то эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается как средняя;

если значение КО меньше 75,0 процентов, то эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается как низкая.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельской

территории муниципального

образования Сергиевский

сельсовет Оренбургского района

Оренбургской области

на 2023-2030»

»

**Таблица №1**

**Перечень и описание основных мероприятий**

**муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области**

**на 2023 – 2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | |
| 1 | Оценка недвижимости, в т.ч. размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности | Администрация МО Сергиевский сельсовет | 2023-2030 | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства о порядке определения независимой рыночной оценки недвижимости, в т.ч. размера арендной платы; вовлечение имущества поселения в хозяйственный оборот | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета |
| 2 | Проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (подготовка технической документации, оценка муниципального имущества), подготовка документации для разграничения муниципального имущества, согласно требованиям федерального законодательства | Администрация МО Сергиевский сельсовет | 2023-2030 | Обеспечение проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на имущество поселения в целях его приватизации, разграничения, обеспечение надлежащего оформления прав на имущество поселения в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и повышение доходов бюджета поселения | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав |
| 3 | Организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | Администрация МО Сергиевский сельсовет | 2023-2030 | Определение стоимости размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | Увеличение количества заключенных  договоров купли-продажи  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
| 4 | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков | Администрация МО Сергиевский сельсовет | 2023-2030 | Формирование земельных участков для последующего предоставления на торгах для жилищного строительства, коммерческих целей и предоставления многодетным гражданам | Увеличение количества земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам |
|  | **Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»** | | | | |
| 1 | Развитие и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования |  | 2023-2030 |  |  |
|  | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Администрация МО Сергиевский сельсовет , проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) |  | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Ямочный ремонт дорог | Администрация МО Сергиевский сельсовет, проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | Ежегодно в период 2023-2030 | - восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования; | сохранение сети автомобильных дорог общего пользования |
| **Подпрограмма 3.«Развитие системы градорегулирования»** | | | | | |
| 1 | ОС: Проведение мероприятий в области градостроительной деятельности | Администрация МО Сергиевский сельсовет | 2023-2030 | Наличие документов территориального планирования | Обеспечение соответствия документов территориального планирования всех уровней требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| 1.1 | Внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки поселения | Администрация МО Сергиевский сельсовет | 2023-2030 | Наличие актуализированных генеральных планов, правил землепользования и застройки МО Сергиевский сельсовет | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов |
| 1.2 | Подготовка нормативов градостроительного проектирования | Администрация МО Сергиевский сельсовет | 2023-2030 | Обеспеченность местными нормативами градостроительного проектирования МО Сергиевский сельсовет | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов |
| **Подпрограмма 4.«Жилищное хозяйство»** | | | | | |
|  | Улучшение жилищных условий на основе переселения граждан МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области из аварийного жилищного фонда | Администрация МО Сергиевский сельсовет | 2023-2030 | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. | Улучшение жилищных условий проживания граждан на территории МО Сергиевский сельсовет |
|  | Капитальный ремонт жилищного фонда | Администрация МО Сергиевский сельсовет | 2023-2030 | Обеспечение нормальных эксплуатационных характеристик общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Улучшение характеристик общего имущества в многоквартирном доме |
| **Подпрограмма 5.«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | |
|  | Содержание объектов коммунальной инфраструктуры:  -техническое обслуживание газопровода  -техническое обслуживание котельных  - техническое обслуживание и юстировка манометров | Администрация МО Сергиевский сельсовет | 2023-2030 | Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Повышения качества и надёжности предоставления коммунальных слуг населению |
|  | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами - | Администрация МО Сергиевский сельсовет | 2023-2030 |  | Повышения качества и надёжности предоставления коммунальных слуг населению |
|  | Установление правовых и организационных основ предоставления финансовой поддержки МП ЖКХ «ЭНЕРГИЯ» МО Сергиевский сельсовет на проведение модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры путем привлечения бюджетных | Администрация МО Сергиевский сельсовет | 2023-2030 |  | Повышения качества и надёжности предоставления коммунальных услуг населению |
| **Подпрограмма 6.** **«Развитие в сфере благоустройства территории»** | | | | | |
| 1 | Деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия сельских населенных пунктов:  1) работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов;  2) работы по барьерной дератизации в сельских населенных пунктах. | Администрация МО Сергиевский сельсовет -подрядные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий Программы на конкурсной основе | 2023-2030 | улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 1. Площадь территории, на которой осуществляются работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов.  2. Площадь территории, подлежащая барьерной дератизации |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования сельских населенных пунктов:  1) работы по уборке дорог в зимнее время;  2) работы по грейдированию и отсыпки ПГС дорог. | Администрация МО Сергиевский сельсовет МП ЖКХ «ЭНЕРГИЯ» МО Сергиевский сельсовет | 2023-2030 | -обеспечение гарантированного (осенне-зимний, весенний периоды) проезда по автомобильным дорогам | 3. Общая площадь дорог, подлежащая уборке в зимнее время года.  4. Общая площадь, подлежащая грейдированию и отсыпкой ПГС. |
| 3 | Обеспечение сел уличным освещением. | Администрация МО Сергиевский сельсовет | 2023-2030 | Улучшение качества освещенности улично-дорожной сети | 5. Количество улиц, охваченных уличным освещением.  6. Общая протяженность улиц, подлежащая уличному освещению.  7. Объем электрической энергии по уличному освещению. |
| 4 | Благоустройство и озеленение сельских населенных пунктов:  1) осуществление противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах;  2) работы по покосу сорной растительности, обрезке деревьев, посадке деревьев, кустарников, цветов.  3) Ликвидация несанкционированных свалках  4) Уменьшение количества безнадзорных животных | Администрация МО Сергиевский сельсовет | 2023-2030 | - благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания;  -устранение неблагоприятных ситуаций в результате паводковых ситуаций  - оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов;  - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в сельском поселении;  -предотвращение сокращения зелёных насаждений;  - увеличение количества высаживаемых деревьев;  - увеличение площади цветочного оформления; | 8. Количество проводимых противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах.  9. Общая площадь территории, подлежащая кошению от сорной растительности.  11. Количество установленных урн и скамеек  12. Количество установленных аншлагов, номерных знаков |
| 5 | Содержание мест захоронения | Администрация МО Сергиевский сельсовет | 2023-2030 |  | 10. Площадь благоустроенных мест захоронения (кв. м) |
| **Подпрограмма 7.** **«Социальная поддержка граждан»** | | | | | |
| 1 | ОС: Муниципальная доплата к пенсиям муниципальных служащих. | Администрация МО Сергиевский сельсовет | 2023-2030 | Дополнительное пенсионное обеспечение для лиц, круг которых определен законодательством Оренбургской области и нормативно-правовыми документами МО Сергиевский сельсовет | Количество граждан, которым предоставлено дополнительное пенсионное обеспечение |
| 1.1 | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в МО Сергиевский сельсовет | Администрация МО Сергиевский сельсовет | 2023-2030 | Дополнительное пенсионное обеспечение для лиц, круг которых определен законодательством Оренбургской области и нормативно-правовыми документами МО Сергиевский сельсовет | Количество граждан, которым предоставлено дополнительное пенсионное обеспечение |
| **Подпрограмма 8. «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | |
| 1 | ОС: Финансирование мероприятий по представлению социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям, в том числе отдельным категориям граждан | Администрация МО Сергиевский сельсовет | 2023-2030 | создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; | Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат, выданных в рамках реализации программы |

Таблица №2

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023- 2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | |
| текущий 2022 год | очередной 2023  год | первый 2024  год планового периода | первый 2025  год планового периода | второй 2026  год планового периода | третий 2027  год планового периода | четвёртый 2028  год планового периода | пятый 2029  год планового периода | 2030 год завершения действия программы |
| отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |

| *1* | | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета | шт. | |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | | Количество объектов, подлежащих независимой оценки | шт. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | шт. | |  | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | | Количество предоставленного имущества в собственность | шт. | |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | | Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам. | шт. | |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»** | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | | м2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сохранение сети автомобильных дорог общего пользования | | м2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования сельских населенных пунктов: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | * работы по уборке дорог в зимнее время / общая площадь дорог, подлежащая уборке в зимнее время года | | | км | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 3.2 | - работы по грейдерованию и отсыпке ПГС дорог / общая площадь, подлежащая грейдерованию и отсыпке ПГС | | | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3.«Развитие системы градорегулирования»** | | | | | | | | | | |  |  |
| 1. | наличие документов территориального планирования | | ед | |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»** | | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | Деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия сельских населенных пунктов: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов / площадь территории, на которой осуществляются работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов – всего | | | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | работы по барьерной дератизации в сельских населенных пунктах / площадь территории, подлежащая барьерной дератизации - всего | | | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Обеспечение сел и поселков уличным освещением | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - количество улиц, охваченных уличным освещением – всего, в том числе: | | | ед | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.2 | - общая протяженность улиц, подлежащая уличному освещению | | | км | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.3 | - объем электрической энергии по уличному освещению | | | тыс. квт/ч | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 3 | Благоустройство и озеленение сельских населенных пунктов: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * содержание свалок и осуществление противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах | | | Ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - количество проводимых противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах | | | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | -количество проводимых мероприятий по уборке территорий в сельских населенных пунктах | | | ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | * работы по покосу сорной растительности, обрезке деревьев, посадке деревьев, кустарников, цветов   / общая площадь территории, подлежащая кошению от сорной растительности | | | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | / количество благоустроенных парков, скверов, зон отдыха, садов, агитационных площадок | | | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * вывоз отходов в период проведения весеннего и осеннего месячника благоустройства и озеленения / объем вывезенных отходов | | | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * приобретение мешков для мусора в период проведения весеннего и осеннего месячника благоустройства и озеленения / количество мешков для мусора | | | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * приобретение, изготовление и установка элементов внешнего благоустройства / количество приобретенных, изготовленных и установленных элементов внешнего благоустройства | | | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * работы по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства / количество объектов внешнего благоустройства | | | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * приобретение и установка аншлагов и номерных знаков / количество приобретенных и установленных аншлагов и номерных знаков | | | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * работы по праздничному оформлению территории и мест проведения мероприятий / количество праздников, к которым оформляется территория | | | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 7. «Социальная поддержка граждан»** | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | | Количество граждан, которым представлено дополнительное пенсионное обеспечение; | | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Подпрограмма 8. «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат | | кол-во ед. | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы ««Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023 – 2030»**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| **МП** | **««Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023 – 2030»** | **Администрация МО Сергиевский сельсовет**  **(ГРБС)** | **039** | **хх** | **хх** | **ххххххх** | **ххх** | **7392** | **2801** | **4788** | **2506** | **2506** | **2506** | **2506** | **2506** |
| ***ПМП*** | ***Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»*** |  | ***039*** | ***04*** | ***12*** | ***8500000000*** | ***240*** | **270** | **270** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** |
| ОС | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  | 039 | 04 | 12 | 8540190044 | 240 | 270 | 270 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ОС | Организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков |  | 039 | 04 | 12 | 8540194010 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОС | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков |  | 039 | 04 | 12 | 8540194010 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***ПМП*** | ***Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»*** |  | ***039*** |  |  |  |  | ***5901*** | ***1580*** | ***3964*** | ***1653*** | ***1653*** | ***1653*** | ***1653*** | ***1653*** |
| ОС | капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог местного значения |  | 039 | 04 | 09 | 8540290049 | 240 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ОС | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 039 | 04 | 09 | 8540290050 | 240 | 771 | 849 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 |
| ОС | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  | 039 | 04 | 09 | 854026Д409 | 240 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОС | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  | 039 | 04 | 09 | 85402S0410 | 240 | 0 | 0 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОС | Освещение улиц |  | 039 | 04 | 09 | 8540690038 | 240 | 720 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| ***ПМП*** | ***Подпрограмма 3***  **«Жилищное хозяйство»** | **Администрация МО Сергиевский сельсовет (ГРБС)** | **039** | **05** | **01** | **8540200000** | **240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *ОС* | *Мероприятия в области жилищного фонда* |  | 039 | 05 | 01 | 8540290032 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *ОС* | *текущий ремонт жилищного фонда* |  | 039 | 05 | 01 | 8540190032 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***ПМП*** | ***Подпрограмма 5.»***  **«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | **Администрация МО Сергиевский сельсовет (ГРБС)** | **039** | **05** | **02** | **8540000000** | **240** | **694** | **694** | **439** | **439** | **439** | **439** | **439** | **439** |
|  | Мероприятия в области жилищного фонда |  | 039 | 05 | 02 | 8540390032 |  | 694 | 694 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
|  | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд |  | 039 | 05 | 02 | 8540390032 | 240 | 694 | 694 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| ***ПМП*** | ***Подпрограмма 5.***  **«Развитие в сфере благоустройства территории»** | **Администрация МО Сергиевский сельсовет (ГРБС)** | **039** | **05** | **03** | **8560000000** | **240** | ***527*** | ***257*** | ***135*** | ***164*** | ***164*** | ***164*** | ***164*** | ***164*** |
| **ОС** | **Деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия сельских населенных пунктов:** |  | **039** | **05** | **03** | **8560190036** | **240** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *М* | *работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов;* |  | *039* | *05* | *03* | *8560190036* | *240* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *М* | *работы по барьерной дератизации в сельских населенных пунктах.* |  | *039* | *05* | *03* | *8560190036* | *240* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *М* | *Отлов безнадзорных собак* |  | *039* | *05* | *03* | *8560190036* | *240* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *М* | *Подготовка гидрологического заключения о качестве подземных водозаборных вод и водозаборных скважин* |  | *039* | *05* | *03* | *8560190036* | *240* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *М* | *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд* |  | *039* | *05* | *03* | *8560190036* | *240* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ОС** | **Благоустройство и озеленение сельских населенных пунктов:** |  | **039** | **05** | **03** | **8540000000** | **240** | 527 | 257 | 135 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| *М* | *Благоустройство территории* |  | *039* | *05* | *03* | *8540590036* | *240* | *347* | *70* | *75* | *75* | *75* | *75* | *75* | *75* |
| *М* | *Озеленение территории* |  | *039* | *05* | *03* | *8540690037* | *240* | *15* | *5* | *5* | *5* | *5* | *5* | *5* | *5* |
| **М** | *Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения* |  | *039* | *05* | *03* | *8540770039* | *240* | *165* | *182* | *55* | *84* | *84* | *84* | *84* | *84* |
| **ПМП** | ***Подпрограмма 6. «Обеспечение жильем молодых семей»*** |  | *039* | *10* | *03* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ОС | Финансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям, в том числе отдельным категориям граждан |  | 039 | 10 | 03 | 85А0100000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| М | *Социальные выплаты на приобретение жилья молодым семьям, в том числе отдельными категориям граждан* |  | 039 | 10 | 03 | 85A01L4970 | 540 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

Таблица № 4

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации**

**муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023 – 2030 годы» за счет всех источников финансирования**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 2023 год | 2024  год | 2025 год | 2026  год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |  |  |  |
| **«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023– 2030 годы»** | **Всего, в том числе** | **27511** | **7392** | **2801** | **4788** | **2506** | **2506** | **2506** | **2506** | **2506** |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | **2311** | 0 |  | 2311 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | **4300** | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | **20900** | 3092 | 2801 | 2477 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»*** | ***Всего, в том числе*** | ***2040*** | ***270*** | ***270*** | ***250*** | ***250*** | ***250*** | ***250*** | ***250*** | ***250*** |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | *2040* | *270* | *270* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»*** | ***Всего, в том числе*** | ***19710*** | ***5901*** | ***1580*** | ***3964*** | ***1653*** | ***1653*** | ***1653*** | ***1653*** | ***1653*** |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | *2311* |  |  | *2311* |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | *4300* | *4300* |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | *13099* | *1601* | *1580* | *1653* | *1653* | *1653* | *1653* | *1653* | *1653* |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма 3.«Развитие системы градорегулирования»*** | ***Всего, в том числе*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма 4.« Жилищное хозяйство»*** | ***Всего, в том числе*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма 5.«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»*** | ***Всего, в том числе*** | ***4022*** | ***694*** | ***694*** | ***439*** | ***439*** | ***439*** | ***439*** | ***439*** | ***439*** |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | *4022* | *694* | *694* | *439* | *439* | *439* | *439* | *439* | *439* |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма 6.»***  ***«Развитие в сфере благоустройства территории»*** | ***Всего, в том числе*** | ***1739*** | ***527*** | ***257*** | ***135*** | ***164*** | ***164*** | ***164*** | ***164*** | ***164*** |
| средства федерального бюджета | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства областного бюджета | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства районного бюджета | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| собственные средства бюджета поселения | *1739* | *527* | *257* | *135* | *164* | *164* | *164* | *164* | *164* |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 7.**  **«Социальная поддержка граждан»** | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| **Подпрограмма 8.**  **«Обеспечение жильем молодых семей»** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | средства районного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета поселения | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | иные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

**Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом**

**и земельными ресурсами»**

(далее - подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Управление муниципальным имуществом  и земельными ресурсами |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Сергиевский сельсовет |
| Соисполнители | нет |
| Цель подпрограммы | повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом, в том числе имуществом, обеспечивающим экономическую основу деятельности органов местного самоуправления; |
| Задачи подпрограммы | обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования земельных ресурсов, муниципальной собственности;  выполнение бюджетного задания по сбору неналоговых платежей в местный бюджет;  оформление правоустанавливающих документов на пользование земельными участками, на праве собственности, аренды, безвозмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;  осуществление приватизации муниципального имущества, управление и распоряжение муниципальной собственностью;  формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, ориентированной на:  - обеспечение устойчивого социально-экономического развития поселения;  - повышение инвестиционной привлекательности территории; |
| Целевые показатели (индикаторы) | количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета;  количество объектов, подлежащих независимой оценки;  количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав;  количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны);  количество предоставленного имущества в собственность;  количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформленных для организации проведения аукционов по их продаже;  количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц;  количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;  количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам. |
| Сроки и этапы реализации | 2023-2030 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета  МО Сергиевский сельсовет | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2023-2030 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2023-2030 годы.  2023 год составляет 270,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –270,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2024 год составляет 270,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 270,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2025 год составляет 250,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 250 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2026 год составляет 250 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 250 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2027 год составляет 250тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 250 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2028 год составляет 250,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 250,0 тыс. руб., иные источники  2029 год составляет 250,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 250,0 тыс. руб., иные источники  2030 год составляет 250,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 250,0 тыс. руб., иные источники |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | увеличение доли объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет;  увеличение доли объектов недвижимости, право муниципальной собственности, на которые зарегистрировано;  сокращение количества объектов, не имеющих технических и право подтверждающих документов и отвечающих предусмотренным для поселения полномочиям;  вовлечение объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот;  -пополнение доходной части бюджета поселения;  -повышение доступности и открытости информации о муниципальной собственности для населения. |

1. Характеристика проблемы

Федеральным законом «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.2014 № 171-ФЗ полномочия по распоряжению земельными участками передано на поселенческий уровень.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ экономическую основу местного самоуправления составляет муниципальная собственность.

Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования и использования всех объектов муниципальной собственности в интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального образования.

Одним из средств повышения эффективности использования и развития муниципальной собственности является оптимизация ее структуры. Реализуя это направление, необходимо сокращать часть муниципального имущества, не используемого (невостребованного) для выполнения закрепленных за органом местного самоуправления полномочий.

Эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, расположенных в границах поселения, не может быть осуществлено без построения целостной системы учета таких объектов, а также их правообладателей.

Особую актуальность приобретают вопросы эффективного использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям поселения.

Одним из важнейших стратегических направлений является вовлечения максимального количества земельных участков, находящихся в собственности поселения, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории поселения, в гражданско-правовой оборот.

Одной из главных проблем, препятствующих реализации законодательных актов в области регулирования земельно-имущественных отношений, является недостаточная возможность внедрения на практике новых эффективных экономических механизмов в сфере управления недвижимостью в связи с отсутствием достоверных сведений о земельных участках и связанных с ними объектах недвижимости.

Решение проблем, связанных с решением вопросов земельно-имущественных отношений программно-целевым методом, обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации подпрограммы. В рамках подпрограммы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- неэффективное использование средств бюджета поселения, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы.

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы

Цели муниципальной подпрограммы:

- повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом, в том числе имуществом, обеспечивающим экономическую основу деятельности органов местного самоуправления;

-повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена.

Задачи муниципальной подпрограммы:

- обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования земельных ресурсов, муниципальной собственности;

-выполнение бюджетного задания по сбору неналоговых платежей в местный бюджет;

- оформление правоустанавливающих документов на пользование земельными участками, на праве собственности, аренды, безвозмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- осуществление приватизации муниципального имущества, управление и распоряжение муниципальной собственностью;

- формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, ориентированной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития поселения и повышение инвестиционной привлекательности территории.

Сроки реализации подпрограммы – 2023–2028 годы. Этапы реализации не выделяются

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:

- увеличение доли объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет;

- увеличение доли объектов недвижимости, право муниципальной собственности, на которые зарегистрировано;

- сокращение количества объектов, не имеющих технических и право подтверждающих документов и отвечающих предусмотренным для поселения полномочиям;

- вовлечение объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот;

- пополнение доходной части бюджета поселения;

- повышение доступности и открытости информации о муниципальной собственности для населения.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице № 2 к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

6. Механизм реализации, система управления

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится согласно установленному механизму реализации программы.

В ходе реализации подпрограммы и на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей подпрограммы ответственный исполнитель подпрограммы, в соответствующей сфере деятельности, может вносить предложения по уточнению перечня мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, затрат, а также механизма реализации подпрограммы.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы

Прямой экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий состоит в увеличении неналоговых доходов бюджета поселения.

Дополнительным эффектом реализации подпрограммы станет активизация рынка земли и недвижимости, создание благоприятного делового климата, рост объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на недвижимость, обеспечение оперативности и качества управленческих решений по распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости, находящимися в собственности поселения.

8. Методика оценки эффективности

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой.

**Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»**

(далее - подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Сергиевский сельсовет |
| Соисполнители |  |
| Цель | - Расширение улично-дорожной сети поселения с улучшенным покрытием  -сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, приведение в нормативное состояние существующей сети автомобильных дорог общего пользования и дальнейшее ее развитие |
| Задачи | - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования;  - повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования;  - восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования; |
| Целевые показатели (индикаторы) | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения  Сохранение сети автомобильных дорог общего пользования |
| Сроки и этапы реализации | 2023-2030 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета  МО Сергиевский сельсовет | Финансирование Подпрограммы за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах объемов средств, предусмотренных на эти цели в решении Совета депутатов о местном бюджете на соответствующий год.  Расходы могут изменяться согласно изменениям стоимости работ.  2023 год составляет 5901,00 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.,  средства областного бюджета –0 тыс. руб. средства бюджета МО Оренбургский район – 4300 тыс. руб. средства местного бюджета – 1601,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2024 год составляет 1580 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 1580 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2025 год составляет 3964,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 2311,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –1653,00 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2026 год составляет 1653,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –1653,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2027 год составляет 1653,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –1653,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2028 год составляет 1653,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –1653,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2029 год составляет 1653,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –1653,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2030 год составляет 1653,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –1653,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Сергиевский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям |

Раздел 1. Характеристика проблемы.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной часть транспортной сети муниципального образования Сергиевский сельсовет. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

В отличии от других видов транспорта автомобильный- наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент- автомобильная дорога- доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам.

Помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог также требует больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определёнными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения, скорость передвижения, пропускная способность, безопасность движения, экономичность движения, долговечность, стоимость содержания, экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Сергиевский сельсовет по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики поселения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирования общего экономического развития прилегающих территорий;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесённого материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит:

- к сокращению времени на перевозки груза и пассажиров,

- к снижению стоимости перевозок, (за счёт сокращения расхода на ГСМ, снижению износа транспортных средств, повышения производительности труда),

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса,

- повышению транспортной доступности,

- сокращению дорожно-транспортных происшествий,

- улучшению экологической ситуации.

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития сельского поселения.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счёт снижения издержек и затрат на перевозки.

На территории муниципального образования Сергиевский сельсовет расположены автомобильные дороги общей протяжённостью километров, из них:

Транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог общего пользования из-за хронического недофинансирования находится в неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние части дорог поселения по своим параметрам (радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей части, тип покрытия и т.д.) не соответствуют возрастающим транспортным потокам.

Улучшение состояния сети дорог позволит уменьшить транспортно-эксплуатационные затраты владельцев грузового и легкового транспорта.

В муниципальном образовании Сергиевский сельсовет 30% дорог местного значения грунтовые, 70% процентов покрыты асфальтом.

На всех автомобильных дорогах отсутствует ливневая канализация.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объёмов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов условиях их ограниченных объёмов.

Достижение целей и задач эффективно только в рамках программы, чётко определяющей приоритеты развития и основные направления финансирования. Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить оптимальное решение проблемы с координацией усилий подрядных организаций и органов местного самоуправления.

Организация дорожной деятельности без целенаправленного объединения мероприятий в программу, без единого комплекса мероприятий, направленных на достижение конкретных целей, не позволит выполнить задачи по развитию дорожного хозяйства и повышению его технического уровня.

По опыту регионов Российской Федерации можно выделить два основных применяемых варианта решения проблемы: текущее планирование со сроком реализации 1 год и долгосрочное планирование со сроком реализации 3-5 лет.

Текущее планирование основано на деятельности по реализации годовых мероприятий (текущих бюджетов), что не позволит определить приоритеты развития отрасли, а также выстроить долгосрочную стратегию. Данный вариант позволяет решать только текущие проблемы в ущерб достижению стратегических целей, стоящих перед дорожным хозяйством поселения.

Долгосрочное планирование основано на формировании комплексной подпрограммы развития дорожного хозяйства.

Данный вариант позволяет использовать с наибольшей эффективностью финансовые ресурсы при чётко определённых приоритетах развития дорожного хозяйства.

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы».

Цели Подпрограммы - развитие дорожной сети муниципального образования Сергиевский сельсовет, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышения безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

Достижение данных целей обеспечивается за счёт решения следующих задач:

- обеспечение мер по сохранности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Сергиевский сельсовет, а также мостовых и иных конструкций на них;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- развитие улично-дорожной сети муниципального образования Сергиевский сельсовет;

- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории муниципального образования Сергиевский сельсовет;

- повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования.

- привлечение инвестиций из районного и областного бюджетов.

Срок реализации Подпрограммы – 2023- 2030 годы. Поскольку мероприятия Подпрограммы, связанные с содержанием и ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Подпрограммы зависит от возможностей бюджета, то в пределах срока действия Подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100- процентное содержание всей сети дорог и устройство улучшенного дорожного покрытия и тротуаров конкретной улицы или её участка.

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результат реализации подпрограммы выразится в снижении доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Сергиевский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице № 2 к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

6. Механизм реализации, система управления

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации

Мониторинг хода реализации подпрограммы осуществляет Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет. Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет глава муниципального образования.

Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет как ответственный исполнитель подпрограммы:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, иных документов, необходимых для выполнения подпрограммы (составление смет расходов в соответствии с перечнем мероприятий и объемами финансирования подпрограммы);

2) обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации МО Сергиевский сельсовет от 05.10.2017 № 61-п;

4) подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом в ревизионную комиссию МО Сергиевский сельсовет.

Администрации МО Сергиевский сельсовет несет ответственность за своевременное и эффективное использование бюджетных средств, качественное выполнение реализуемых мероприятий подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму.

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы

Прямой экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий состоит в

- улучшении потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования;

- повышении безопасности дорожного движения, снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования;

- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования.

8. Методика оценки эффективности

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой.

**Подпрограмма 3.«Развитие системы градорегулирования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«Развитие системы градорегулирования»** |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Сергиевский сельсовет |
| Соисполнители | -подрядные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий Программы на конкурсной основе |
| Цель подпрограммы | -определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории поселения;  -определение условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния поселковой среды;  -определение ресурсного потенциала территории и рационального природоиспользования;  - создание условий для развития производственных сфер. |
| Задачи подпрограммы | реализация комплекса мероприятий, которые направлены на:  -выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.  - качественное и количественное развитие жилищного фонда;  - создание качественной социальной сферы обслуживания населения;  - создание условий для отдыха и занятий спортом;  - совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур. |
| Целевые показатели (индикаторы) | наличие документов территориального планирования |
| Сроки и этапы реализации | 2023-2030 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета  МО Сергиевский сельсовет | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2023-2030 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2023-2030 годы.  2023 год составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета –0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –0,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2024 год составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2025 год составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2026 год составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2027 год составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2028 год составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2029 год составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2030 год составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | обеспеченность документацией по планировке территории: |

1. **Характеристика проблемы**

Подпрограмма направлена на дальнейшее развитие и эффективное функционирование системы градорегулирования как инструмента, обеспечивающего управление градостроительной деятельностью в соответствии с [Градостроительным кодексом](garantF1://12038258.0) Российской Федерации, в целях создания условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения муниципального образования.

Составной частью системы градорегулирования является совокупность подсистем, основными задачами которых являются:

подготовка и принятие муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности;

подготовка и утверждение документации по планировке территории;

мониторинг процессов градостроительной деятельности, подготовка и внесение изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки;

обсуждение на публичных слушаниях проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений, разрабатываемой документации по планировке территорий;

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначений территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

Градостроительная документация о градостроительном планировании развития территорий поселений включает в себя:

- генеральные планы сельских поселений;

- проекты черты сельских поселений.

Градостроительная документация о застройке территорий поселений включает в себя:

- проекты планирования частей территорий поселений;

- проекты межевания территорий;

- проекты застройки кварталов, микрорайонов, других элементов планировочной структуры поселений.

Градостроительная документация, утверждённая в установленном порядке соответствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, является обязательной для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности.

Основные положения любого вида градостроительной документации после её утверждения подлежат опубликованию.

Утвержденная градостроительная документация любого вида подлежит передаче соответствующим органам архитектуры и градостроительства для регистрации и хранения, а также для осуществления контроля за её реализацией.

Градостроительная документация является основой для ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Основной целью и задачей генплана является определение долгосрочной стратегии и этапов территориального планирования развития поселения, условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния территории, ее потенциала, рационального природопользования, повышение жизненного уровня населения Оренбургского района и качества жизни путем решения основных задач, поставленных перед проектировщиками и решаемых в данном проекте. Выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

Основные стратегические цели:

- зонирование территории сельских поселений с установлением зон различного функционального назначения ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;

- стабилизация численности населения, закрепление трудовых ресурсов, в первую очередь – молодежи;

- основные направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения;

- предложения по установлению границ населенных пунктов поселения, предложения по формированию инвестиционных зон и территорий активного экономического развития.

Основные задачи, решение которых обеспечит достижение этих целей:

- зонирование территории поселения с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

- основные направления развития и совершенствования местной системы расселения, развития сельского поселения;

- определение приоритетов государственного инвестирования – первоочередных и на расчетный срок;

- выявление инвестиционно - привлекательных зон и объектов, создание схематической инвестиционной карты поселения для привлечения всех видов инвестиций, бюджетных средств для целенаправленного и конкретного их использования;

- формирование эффективной общественной инфраструктуры и концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов для их рационального функционирования;

- обеспечение более высокого социального потребления, включающего комфортное жилье, качественные услуги транспорта, связи, в социально-культурной сфере, формирование взаимосвязанного уровня благоустройства населенных пунктов с возможностями самореализации человека и уровня общественной деятельности с благосостоянием конкретного населенного пункта;

- привлечение частных инвестиций в базовую инфраструктуру жизнедеятельности при поддержке из бюджета всех уровней;

- разработка стратегии развития культуры и спорта села, направленной на поддержку физической культуры и возрождение национальных традиций и обычаев, включающей в себя обеспечение в условиях сельской местности условий доступности населения к общественным и культурным центрам, использование новых организационных подходов (создание культурных комплексов – культурно-образовательных, клубно-досуговых, информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек; строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных площадок и т.д.);

- создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации территории, понимаемой в данном случае не как замена сельского образа жизни городским, а как повышение научно-информационного и социально-культурного потенциала территории, позволяющее использовать во всех сферах хозяйственной деятельности развитие перспективных сельскохозяйственных предприятий, малого предпринимательства и создание новых рабочих мест, как в процессе формирования общественной инфраструктуры, так и качественном текущем содержании и обслуживании объектов;

- обеспечение твердым покрытием проезжей и пешеходных частей сельских улиц, интенсивная работа по благоустройству сел и деревень;

- строительство в ближайшие годы водопроводных и канализационных систем;

- меры по улучшению экологической обстановки, с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции;

- меры по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Необходимым условием для решения вышеперечисленных задач является концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов – из бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) при формировании общественной инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной), а также привлечения наряду с бюджетными, частных инвестиций в базовые инфраструктуры жизнеобеспечения.

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана по результатам исследования проблем градостроительного планирования.

Основной целью Подпрограммы является:

-определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории поселения;

-определение условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния поселковой среды;

-определение ресурсного потенциала территории и рационального природоиспользования;

- создание условий для развития производственных сфер.

Главной задачей Подпрограммы является реализация комплекса мероприятий, которые направлены на:

-выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

- качественное и количественное развитие жилищного фонда;

- создание качественной социальной сферы обслуживания населения;

- создание условий для отдыха и занятий спортом;

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур.

Сроки реализации подпрограммы – 2023–2030 годы. Этапы реализации не выделяются

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий

Исходя из анализа существующего положения по наличию документации в сфере градостроительства на территории муниципального образования Сергиевский сельсовет и поставленных задач, Подпрограмма предусматривает разработку и реализацию инвестиционных проектов по следующим направлениям:

- разработка документов по планировке территории поселения;

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице № 2 к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

6. Механизм реализации, система управления

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации

Мониторинг хода реализации подпрограммы осуществляет Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет. Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет глава муниципального образования.

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы

Экономическая эффективность обусловлена возможностью осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования, на основании имеющейся документации в полном объеме в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Мероприятия Подпрограммы должны улучшить показатели, которые в результате должны обеспечить:

-выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

- качественное и количественное развитие жилищного фонда;

- создание качественной социальной сферы обслуживания населения;

- создание условий для отдыха и занятий спортом;

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур.

8. Методика оценки эффективности

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой.

**Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»**

(далее - подпрограмма)

Паспорт

Муниципальной подпрограммы «Жилищное хозяйство» Сергиевский сельсовет Оренбургского района

в 2023-2030 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района |
| Цели подпрограммы | – | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; обеспечение нормальных эксплуатационных характеристик общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. |
| Задачи подпрограммы | – | улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года в 2022 году – не менее 3,5 процента;  улучшение жилищных условий на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов в период 2023-2030 годов |
| Срок и этапы реализации Госпрограммы | – | 2023–2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2023-2030 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2023-2030 годы.  2023 год составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета –0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2024 год составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета –0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –0,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2025 год составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета –0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2026 год составляет 0,0тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета –0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –0,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2027 год составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета –0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2028 год составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета –0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2029 год составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета –0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2030 год составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета –0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение комфортности проживания в жилищном фонде поселения |

**1. Характеристика жилищной сферы**

В настоящее время деятельность жилищного хозяйства поселения характеризуется ненадлежащим содержанием жилищного фонда, значительным снижением эксплуатационных показателей жилых домов. Причинами возникновения вышеуказанных проблем являются:

-ненадлежащее финансирование работ по ремонту жилищного фонда*;*

-высокий уровень износа основных фондов;

В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан и эффективного проведения жилищной реформы, предусматривающей содержание и ремонт многоквартирных домов за счет средств собственников помещений, необходимо приведение жилищного фонда в порядок в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание, путем капитального ремонта. Настоящая подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов.

**2. Основные цели, задачи,**

**сроки реализации подпрограммы.**

Цели муниципальной подпрограммы: повышение качества и надежности предоставления жилищных услуг населению; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; обеспечение нормальных эксплуатационных характеристик общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Цели подпрограммы соответствуют приоритетам государственной жилищной политики, определённой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, Стратегией развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 20 августа 2010 года № 551-п.

Первым приоритетом политики Правительства Оренбургской области является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания. Для этого необходимо будет предпринять меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов; существенного повышения их энергетической эффективности

Достижение целей подпрограммы будет обеспечено путем решения следующих задач и достижения следующих целевых значений показателей (индикаторов).

Основными конечными результатами подпрограммы являются:

повышение удовлетворенности населения уровнем жилищного обслуживания; повышение комфортности проживания в жилищном фонде поселения

Подпрограмма будет реализовываться в период 2023 - 2030 годы.

Значения целевых индикаторов реализации подпрограммы на 2023-2030 годы приведены в приложении №2

**3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий.**

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.**

Повышение качества и надежности предоставления жилищных услуг населению; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы представлена в приложении № 3,4 к настоящей подпрограмме.

**6. Механизм реализации, система управления реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации.**

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится согласно установленному механизму реализации программы.

В ходе реализации подпрограммы и на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей подпрограммы ответственный исполнитель подпрограммы, в соответствующей сфере деятельности, может вносить предложения по уточнению перечня мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, затрат, а также механизма реализации подпрограммы.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

**7. Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы.**

Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищного обслуживания;

повышение комфортности проживания в жилищном фонде поселения.

**8. Методика оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой.

**Подпрограмма 5**

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».**

(далее - подпрограмма)

Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургский район |
| Цель Подпрограммы | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;  стимулирование реформирования коммунального хозяйства; стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением. |
| Задачи Подпрограммы | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;  сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;  улучшение экологической ситуации в поселении внедрение ресурсосберегающих технологий; установление правовых и организационных основ предоставления финансовой поддержки МП ЖКХ «ЭНЕРГИЯ» на проведение модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры путем привлечения бюджетных |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры к 2030 году. |
| Срок и этапы реализации Подпрограммы | 2023–2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2023-2030 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2023-2030 годы.  2023 год составляет 694,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета –0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 694,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2024 год составляет 694,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета –0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 694,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2025 год составляет 439,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета –0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 439,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2026 год составляет 439,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета –0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 439,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2027 год составляет 439,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета –0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 439,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2028 год составляет 439,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета –0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 439,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2029 год составляет 439,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета –0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 439,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2030 год составляет 439,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета –0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 439,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;  снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 49 процентов; улучшение экологической ситуации;  снижение расходов граждан, бюджета муниципального образования на коммунальные услуги за счет проведения модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, применения современных ресурсосберегающих технологий, оснащения приборами учета и регулирования энергоресурсов; |

1. **Характеристика проблемы.**

Реформирование коммунального хозяйства в Оренбургской области прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи совершенствования системы, финансового оздоровления организаций коммунального комплекса, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, развития в коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры.

Не смотря на все усилия по реформированию, коммунальный сектор пока так и не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса. Это обуславливает необходимость определения новых стратегических целей и направлений государственной политики в сфере предоставления коммунальных услуг.

В целях гарантированного обеспечения населения Оренбургской области коммунальными услугами теплом, питьевой водой, водоотведением отвечающим нормативным требованиям, Правительством Оренбургской области утверждены областные целевые программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области на 2012–2016 годах», «Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой» на 2011–2016 годы. Областные целевые программы призваны оказывать помощь муниципальным образованиям в строительстве, реконструкции и проведении капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. Это позволило профинансировать мероприятия, предусмотренные в программе и снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, который составляет в настоящее время в среднем 40,2 процентов.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов коммунального комплекса связаны с остаточным финансированием и проводимой в предыдущие годы тарифной политикой. Действовавшая тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в обновлении и модернизации основных фондов и не формировала стимулов к сокращению затрат. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе препятствует привлечению частных инвестиций в коммунальный сектор экономики.

Стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев порядок формирования тарифов на услуги, водоснабжения и водоотведения по фактическим затратам без учета необходимой рентабельности не дает возможности обновлять основные фонды, приводит к увеличению их износа.

Реализация инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- повысить надежность работы инженерной инфраструктуры;

- повысить комфортность условий проживания населения на территории поселения за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;

- улучшить экологическое состояние территорий.

Органы местного самоуправления должны сосредоточить усилия на решении задачи, связанной с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления.

**2. Основные цели и задачи, сроки реализации Подпрограммы.**

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р.

Целью Подпрограммы является: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; стимулирование реформирования коммунального хозяйства; стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением.

Достижение целей Подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций; сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; улучшение экологической ситуации; внедрение ресурсосберегающих технологий;

Срок реализации Подпрограммы – 2023–2030 годы.

**3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий.**

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

**4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.**

Решение выше поставленных задач позволит повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг населению и обеспечить достижение следующих целевых значений показателей (индикаторов) представленных в приложении № 2.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы представлена в приложении № 3,4 к настоящей подпрограмме.

**6. Механизм реализации, система управления реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации**

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится согласно установленному механизму реализации программы.

В ходе реализации подпрограммы и на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей подпрограммы ответственный исполнитель подпрограммы, в соответствующей сфере деятельности, может вносить предложения по уточнению перечня мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, затрат, а также механизма реализации подпрограммы.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

**7. Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы**

Прямой экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий состоит в модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

**8.Методика оценки эффективности**

Оценка эффективности реализации Подпрограммы определяется в соответствии с методикой оценки эффективности Государственной программы

**Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»**

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие в сфере благоустройства территории» |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Сергиевский сельсовет |
| Соисполнители | - МП ЖКХ «ЭНЕРГИЯ» МО Сергиевский сельсовет |
| Цель подпрограммы | Комплексное благоустройство и улучшение внешнего вида территории муниципального образования Сергиевский сельсовет |
| Задачи подпрограммы | -Повышение качества жизни населения, эстетического качества сельской среды,  -способствование формирования образа современного села, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности,  - повышение уровня благоустроенности |
| Целевые показатели (индикаторы) | Подпрограмма будет оцениваться по следующим индикаторам и показателям:   1. Площадь территории, на которой осуществляются работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов. 2. Площадь территории, подлежащая барьерной дератизации. 3. Общая площадь дорог, подлежащая уборке в зимнее время года. 4. Общая площадь, подлежащая грейдированию и отсыпкой ПГС. 5. Количество улиц, охваченных уличным освещением. 6. Общая протяженность улиц, подлежащая уличному освещению. 7. Объем электрической энергии по уличному освещению. 8. Количество проводимых противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах. 9. Общая площадь территории, подлежащая кошению от сорной растительности. 10. Площадь благоустроенных мест захоронения (кв. м) 11. Количество установленных урн и скамеек 12. Количество установленных аншлагов, номерных знаков |
| Сроки и этапы реализации | 2023-2030 г |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета  МО Сергиевский сельсовет | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2023-2030 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2023-2030 годы.  2023 год составляет 527,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 527,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2024 год составляет 257,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –257,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2025 год составляет 135,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –135,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2026 год составляет 164,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –164,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2027 год составляет 164,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –164,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2028 год составляет 164,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 164,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2029 год составляет 164,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 164,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2030 год составляет 164,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 164,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | В результате выполнения Подпрограммы ожидается достижение следующих показателей результативности:  - обеспечение гарантированного (осенне-зимний, весенний периоды) проезда по автомобильным дорогам - повышение освещенности улично-дорожной сети  - улучшение санитарного и экологического состояния поселения;  - благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания;  - устранение неблагоприятных ситуаций в результате паводковых ситуаций  - привлечение населения к проблемам благоустройства и озеленения территории  - оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов;  - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в сельском поселении;  - предотвращение сокращения зелёных насаждений;  - увеличение количества высаживаемых деревьев;  - увеличение площади цветочного оформления; |

1. **Характеристика проблемы**

Подпрограмма «Развитие в сфере благоустройства территории» предусматривает улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории муниципального образования Сергиевский сельсовет

В настоящее время существует ряд проблем:

- площадь муниципального образования Сергиевский сельсовет составляет 8901 га. Муниципальное образование Сергиевский сельсовет включает в себя 6 населенных пунктов, работу по содержанию и благоустройству территории, а также освещению улиц, проездов, внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек территории;

- санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц, отлову бездомных животных.

Реализация данной подпрограммы направлено на развитие благоустройства жителей сельского поселения. Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства - [Конституции](garantf1://10003000.0/) Российской Федерации, поэтому благоустройство территории является приоритетной задачей для муниципалитета.

Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают нормальный уровень жизни. Создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей территории. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик поселка, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в домах, в общественных местах поселка. Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения территории сельского поселения.

Сегодня большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет менее 50% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения, наличия достаточного финансирования мероприятий, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий предприятия и организации, расположенные на территории сельского поселения.

Для решения проблем по благоустройству территории необходимо принять комплексные решения, которые окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратят угрозу жизни и безопасности граждан, будут способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

**2. Основные цели, задачи, сроки реализации программы**

Целью реализации подпрограммы является комплексное благоустройство и улучшение внешнего вида территории муниципального образования Сергиевский сельсовет.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по реализации мероприятий, направленных на комплексное благоустройство и озеленение территории. Срок реализации Подпрограммы – 2023- 2030 годы. Поскольку мероприятия Подпрограммы, связанные с благоустройством территории, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Подпрограммы зависит от возможностей бюджета, то в пределах срока действия Подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100- процентное исполнение поставленных задач.

**3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий**

Мероприятия подпрограммы разработаны исходя из необходимости решения задачи по комплексному благоустройству и озеленению территории муниципального образования Сергиевский сельсовет с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование подпрограммы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления действующим законодательство.

Мероприятия объединены в пять разделов в соответствии с их содержанием и направленностью.

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Результат реализации подпрограммы выразится в повышении качества жизни населения через улучшение архитектурно-планировочного облика села, существующих зеленых зон для отдыха.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице № 2 к настоящей программе.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Сергиевский сельсовет. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. руб., в том числе: в 2023 году –527,0 тыс. руб., 2024 году –257,0 тыс. руб., 2025 году –135,0 тыс. руб., 2026 году –164,0 тыс. руб., 2027 году –164,0 тыс. руб., 2028 году –164,0 тыс. руб., 2029 году –164,0 тыс. руб., 2030 году –164,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

**6. Механизм реализации, система управления**

**реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации**

Мониторинг хода реализации подпрограммы осуществляет Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет. Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет глава муниципального образования.

Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет как ответственный исполнитель подпрограммы:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, иных документов, необходимых для выполнения подпрограммы (составление смет расходов в соответствии с перечнем мероприятий и объемами финансирования подпрограммы);

2) обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации МО Сергиевский сельсовет от 05.10.2017 № 61-п;

4) подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом в ревизионную комиссию МО Сергиевский сельсовет.

Администрации МО Сергиевский сельсовет несет ответственность за своевременное и эффективное использование бюджетных средств, качественное выполнение реализуемых мероприятий подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму.

**7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы**

Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Значимым результатом подпрограммы станет обеспечение слаженной работы систем жизнеобеспечения сельских населенных пунктов, создание комфортных условий проживания населения. Озеленение, благоустройство имеют в основном социальный эффект.

Реализация подпрограммы при полном ресурсном обеспечении позволит:

1) повысить уровень и качество жизни сельского населения на основе проведения работ по благоустройству и озеленению территории, организации уличного освещения;

2) обеспечить содержание дорог с твердым покрытием в сельской местности и их благоустройство.

**8. Методика оценки эффективности**

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Подпрограмма 7. «Социальная поддержка граждан»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Социальная поддержка граждан |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Сергиевский сельсовет |
| Соисполнители | нет |
| Цель подпрограммы | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан. |
| Задачи подпрограммы | 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде социальных выплат и компенсаций; |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Количество граждан, которым представлено дополнительное пенсионное обеспечение. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023 - 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2023-2030 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2023-2030 годы.  Финансирование подпрограммы за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах объемов средств, предусмотренных на эти цели в решении Совета депутатов о местном бюджете на соответствующий год, в том числе:  2023 год - 0 тыс. рублей;  2024 год - 0 тыс. рублей;  2025 год - 0 тыс. рублей;  2026 год - 0 тыс. рублей;  2027 год - 0 тыс. рублей.  2028 год - 0 тыс. рублей  2029 год - 0 тыс. рублей  2030 год - 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | 1. Увеличение удельного веса граждан, получивших дополнительное пенсионное обеспечение |

1. **Характеристика проблемы**

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Оренбургской области, нормативными правовыми актами МО Сергиевский сельсовет.

Муниципальная подпрограмма "Социальная поддержка граждан" (далее - подпрограмма) направлена на повышение уровня и качества жизни, улучшение условий проживания и социальной адаптации граждан социально-незащищенных категорий.

Политика МО актами МО Сергиевский сельсовет в области социальной поддержки граждан формируется в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Развитие системы предоставления мер социальной поддержки на муниципальном уровне является логическим продолжением реализации государственной политики в части предоставления адресной социальной помощи слабо защищенным категориям граждан и лицам, нуждающимся в особой защите государства. Практика показывает, что меры социальной поддержки граждан остаются востребованными населением. Эти мероприятия позволяют улучшить мобильность, а значит и активность, социальную адаптацию отдельных категорий граждан, ощутить заботу и внимание со стороны муниципальной власти, что, в свою очередь, делает ее более популярной и значимой для населения. В условиях ограниченных финансовых ресурсов решение социальных проблем на уровне местного самоуправления остается актуальной.

1. **Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы является повышение качества жизни отдельных категорий граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде социальных выплат и компенсаций.

Подпрограмма реализуется в 2023 - 2030 годах.

1. **Перечень и описание подпрограммных мероприятий**

Мероприятия подпрограммы разработаны исходя из необходимости решения задач по повышению уровня благосостояния и качества жизни, улучшению условий проживания и социальной адаптации семей с детьми, граждан пожилого возраста и инвалидов с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование программы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления действующим законодательством.

Мероприятие 1. "Муниципальная доплата к пенсиям муниципальным служащим" предусматривает выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка, утраченного в связи с прекращением муниципальной службы в органах местного самоуправления, при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности). Дополнительное пенсионное обеспечение предусматривается для лиц, круг которых определен законодательством Оренбургской области и нормативно-правовыми документами МО Сергиевский сельсовет.

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице №1 к настоящей Программе.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

4.1. Предоставление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО Сергиевский сельсовет.

**5.Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансирование мероприятий производится за счет средств местного бюджета в пределах лимитов, выделенных на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей Программе.

**6. Механизм реализации, система управления реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации**

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится согласно установленному механизму реализации Программы.

В ходе реализации подпрограммы и на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей подпрограммы ответственный исполнитель подпрограммы, в соответствующей сфере деятельности, может вносить предложения по уточнению перечня мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, затрат, а также механизма реализации подпрограммы.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

**7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы**

Ожидаемый эффект от реализации настоящей подпрограммы заключается в повышение уровня благосостояния и качества жизни.

**8. Методика оценки эффективности**

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей Программой.

**Подпрограмма 8. «Обеспечение жильем молодых семей**

**на 2023-2030 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение жильем молодых семей на 2023-2030 годы |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Сергиевский сельсовет |
| Соисполнители | нет |
| Цель подпрограммы | Государственная поддержка молодых семей при приобретении жилья в целях улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет Оренбургского района |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для повышения доступности приобретения жилья молодыми семьями;  2. Создание мотивации у молодых семей в части рождения детей, через механизм первоочередного предоставления социальной выплаты на приобретения (строительство) жилья многодетным молодым семьям |
| Целевые показатели (индикаторы) | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2030 гг. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района, МО Оренбургский район, областного и федерального бюджетов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат, выданных в рамках реализации программы |

**1. Характеристика проблемы**

Отсутствие жилья у молодых семьей приводит к нестабильности в семейных отношениях и к ухудшению демографической ситуации. В настоящее время основным инструментом содействия молодым семьям в обеспечении жильем за счет средств федерального, областного и местных бюджетов является подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2016 - 2020 годы" государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах"» (Далее Подпрограмма). Программно-целевой метод позволяет привлечь для реализации мероприятий Программы средства федерального, областного, районного, бюджета муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района и более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на достижение обозначенных целей, а также обеспечить комплексное решение и взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

**2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы**

2.1 Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является действенным инструментом укрепления института молодой семьи в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет Оренбургского района.

Одним из приоритетов государственной молодежной политики на муниципальном уровне является улучшение демографической ситуации в Оренбургском районе за счет поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но не имеющих возможности накопить средства на приобретение жилья.

2.2 Цель подпрограммы – государственная поддержка молодых семей при приобретении жилья в целях улучшения демографической ситуации.

2.3 Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- создание условий для повышения доступности приобретения жилья молодыми семьями;

- создание мотивации у молодых семей в части рождения детей, через механизм первоочередного предоставления социальной выплаты на приобретения жилья многодетным молодым семьям.

2.4 Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в 2023–2030 годах. Этапы реализации не выделяются.

**3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий**

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице №1 к настоящей Программе.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели подпрограммы будут являться:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат.

Реализация подпрограммы в 2023-2030 годах позволит повысить доступность приобретения жилья молодыми семьями, состоящими на учете, через развитие государственной поддержки молодых семей и будет способствовать укреплению семейных отношений.

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице №1 к настоящей Программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

В случае передачи полномочий по обеспечению жильем молодых семей от администраций муниципального образования Сергиевский сельсовет муниципального образования Оренбургский район средства, предусмотренные в бюджетах сельских поселений на софинансирование мероприятий, должны быть перечислены в бюджет района в течение 10 рабочих дней с момента утверждения Департаментом молодежной политики Оренбургской области списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья для молодых семей и заключения соглашения о передачи полномочий по обеспечению жильем молодых семей.

**6. Механизм реализации, система управления реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации**

Механизм реализации подпрограммных мероприятий предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям – участницам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014 - 2020 годы» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах», утвержденной [постановлением](garantF1://27433448.0) Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 737-пп (далее – подпрограмма) в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат в соответствии с правилами постановки молодых семей на учет в качестве участниц подпрограммы утвержденными постановлением Правительства Оренбургской области от 30.04.2015 № 286-п.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

**7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы**

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит:

- обеспечить жильем семьи;

- создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;

- укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе;

- создать условия для развития жилищного строительства и смежных отраслей.

**8. Методика оценки эффективности**

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей Программой.